| 客户名称  第一联：客 户 | | 柯尼卡美能达光学仪器(上海)有限公司 | | | | | 电 话: | 13501878719 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | | 上海市松江区美能达路368号 | | | | | 联 系 人: | 杨丽梅 | | | |
| 需 求 内 容 | | | | | | | | 时数 | | | |
| **需求说明：**  新建作业cemi100重点设备资料维护作业，cemt100重点设备维保记录作业，cemr100重点设备维保日提醒。看板上重点设备管理显示重点设备清单。  **需求分析：**   1. cemi100重点设备资料维护作业，   画面如下：     1. 管理部门取自aooi030部门资料中，有当前人员所在部门自动带出，可以维护； 2. 部门担当和维护单档取自aooi030员工资料中，由当前人员带出，可以维护； 3. 设备类型：IT设备、安保设备、总务设备、生产设备、品检设备、其他； 4. 取得方式：购入、租赁、借用；维保方式：保内定期维护、日常点检、保外维护； 5. 维护周期可选择单位天、周、月（30天）、年；程序提供增加、删除、修改和查询功能； 6. 添加资料清单功能。 7. cemt100重点设备维保记录作业，维护重点设备的维保记录。   1、维保单号单别在asmi300中维护；  2、申请人默认带出当前用户，可以维护；  3、设备编号和维护商等信息有cemi100中的信息带出；  4、必须为审核状态且设备状态为使用者才可维护cemt100；  5、维保日期不得小于cemi100的本期维保日期；  6、审核之后根据本期维保日期和维保周期计算出下期维保日期，回写给cemi100和cemt100；   1. 添加资料清单功能。      1. cemr100重点设备维保日提醒   报表作业，无查询条件可以将下期维保日距现在不足30天的重点设备清单导出。设置背景执行作业，可以通过邮件发送给设备的维护单档和部门担当。   1. 看板设置   在看板中列出所有cemi100中已审核的资料清单。 | | | | | | | | 11小时  13小时  4小时  4小时 | | | |
| 合计 | | | 32小时 |
| 本 公 司 签 名 | | | | 客 户 签 名 | | 单价 | **0RMB** | | | | |
| 合计 | **32小时** | | **0RMB** | | |
| 承 办 人 | | | 主 管 | 承 办 人 | 主 管 | 确 认 日 | 完 成 日 | | | 收 款 日 | |
| 李晓伟 | | | 匡晓君 |  |  |  |  | | |  | |
| 备  注 | 1. 本确认书所载事项乃为客户与本公司双方对于需求内容、完成日期、所需费用等项之同意及确认。双方签署后，各执一联，以为双方权利义务之依据，不再另订契约。 2. 付款方式：签约即付款。   3.本确认书内含6%增值税。  4.**程序完成后，应于一周内验收，逾期未提出疑义则视同验收。** | | | | | | | | | | |